Bitácoras

27/10/2022

El profesor conforma los grupos de trabajo nuestro es el grupo #4 conformado por:

CRISTIAN ALVAREZ

YENIFER SALAZAR

SEBASTIAN ORREGO URREA

También definimos que se iba a tratar nuestro proyecto y quedo elegido el emprendimiento de la compañera YENIFER llamado DULCE ENCANTO que es una tienda que se dedica a la venta de bolsos, morrales y maletas.

28/10/2022

12:00 – 12:15 PM

Hacemos nuestro mi primer daily donde vamos haciendo algunas de nuestras historias usuario.

6:15 PM – 9:00 PM

En clase el profesor nos enseña como hacer las historias de usuario y las planteamos teniendo como resultado 8 historias de usuario (4 de cliente y 4 de administrador) en ambas influyo la compañera yeniffer por ser la dueña del emprendimiento.

31/10/2022

6:15 PM -9:00 PM

La compañera Elizabeth nos enseño en nuestra clase sincrónica a usar FIGMA un programa para el diseño inicial de nuestra pagina.

1/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Hicimos nuestro daily donde definimos las funciones de cada integrante del grupo en la pagina para plasmarlo en FIGMA

2/11/2022

12:00 – 12:15 PM

El daily del dia de hoy fue informativo ya que hablamos sobre las dificultades que teníamos a la hora de trabajar el programa FIGMA

3/11/2022

12:00 – 12:15 PM

El dia de hoy mostramos nuestro avance sobre el proyecto el compañero Cristian mostró la pagina de inicio que era su meta para este dia , la compañera yeni nos mostró el catalogo de bolsos que era su meta para este dia y el compañero sebastian nos mostro la pagina de inicio de sesión y de registro que también era la meta para este dia.

4/11/2022

4:00 PM – 5:00 PM

El dia de hoy mostramos las pagina ya terminadas del proyecto proyecto el compañero Cristian mostró la pagina de pagos que era su meta para este dia , la compañera yeni nos mostró el catalogo de maletas y el catalogo de morrales que era su meta para este dia y el compañero sebastian nos mostro la pagina de pagos que también era la meta para este dia.

También ese dia conectamos todas las paginas con la que correspondia para en la noche presentar el FIGMA antes nuestros compañeros.

10/11/2022

El profesor nos pidió que iniciaramos con el código en HTML y CSS pero también nos enseño a usar una herramienta que es JIRA para hacer planificador de tareas donde mostramos que tareas tenemos en curso, pendientes y terminadas.

11/11/2022

El dia de hoy iniciamos nuestro sprint en JIRA o eso creimos por que por un error no lo hicimos y comenzamos a trabajar asi

15/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Mostramos nuestros progresos en HTML que eran pocos ya que nos dio mucha dificultad aprender sobre este

16/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Mostramos los avances de la pagina de inicio y nos repartimos las otras paginas para trabajarlas cada integrante del grupo

17/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Se mostro el avance la pagina de inicio de sesión y de registro.

18/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Se hizo la terminación de las paginas de inicio de sesión y de registro

21/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Cristian y Sebastián se reunieron para mostrar los avances de la pagina de pagos y de pqrs

22/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Cristian y Sebastián se reunieron para mostrar la página de pagos y de pqrs ya terminadas

Nos dimos cuenta que no habíamos iniciado el Sprint y lo iniciamos

23/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Este día la compañera YENIFFER nos anuncia que no va a continuar en el grupo y se va , sin dejar sus tareas listas

Cristian y Sebastián deciden seguir este difícil camino ellos dos

Este mismo día se le informa al profesor lo sucedido con la compañera YENIFFER

24/11/2022

Se presenta el avance del proyecto haciendo énfasis en que la compañera se retiro sabiendo que era un proyecto para ella misma y dejo todas sus tareas por hacer

Al final nos falto el sprint de JIRA ya que no habíamos iniciado el sprint y por eso tuvimos una NOTA DEMASIADA BAJA.

25/11/2022

Ese dia nos lo tomamos libre para hacer las tareas enviados por los demás profesores

28/11/2022

El profesor nos informa que el sprint se terminara una semana antes de lo planeado

29/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Mostramos los avances del catalogo y la corrección de algunas cosas

30/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Terminamos catalogo

1/11/2022

12:00 – 12:15 PM

Se enlaza el catalogo con la pagina de compra